- 南京医科大学江宁校区校史馆
更新改造方案设计项目

（项目编号：NJMUZB2252023009）

- 招

- 标

- 文

- 件

南京医科大学

二〇二三年九月

目录

- 招标公告........................... 3

- 投标人须知......................... 5

- 项目需求........................... 12

- 格式合同........................... 13

- 投标文件格式....................... 21

- 第一章 招标公告

南京医科大学就江宁校区校史馆更新改造方案设计项目公开招标，相应资金已落实，欢迎符合招标公告资质要求的供应商前来投标。

一、项目基本情况

- 项目编号：NJMUZB2252023009

- 项目名称：南京医科大学江宁校区校史馆更新改造方案设计项目

- 预算金额：10万元人民币。

- 最高限价：10万元人民币。

项目需求：项目详细需求请见第三章。

- 一、获取招标文件

1、公告期限：本项目在南京医科大学网发布公告，自采购公告发布之日起5个工作日。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注以上网页发布的信息更正公告。

- 二、投标截止时间及开标信息

（一）投标文件接收开始时间：2023年10月20日上午8:30（北京时间）

投标文件接收截止时间：2023年10月20日上午9:15（北京时间）

投标文件接收地点：江苏省南京市江宁区龙眠大道101号南京医科大学江宁校区德馨楼B201

（二）开标时间：2023年10月20日上午9:15（北京时间）

开标地点：江苏省南京市江宁区龙眠大道101号南京医科大学江宁校区德馨楼B201。

投标文件接收要求：投标文件一式五份，其中正本一份、副本四份，在标书封面标注“正本”、“副本”字样，标书密封并在封口处加盖公章。逾期送达及未按要求密封的投标文件，采购人不予接收。投标人应提供电子版投标文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。逾期送达及未按要求密封的投标文件，采购人不予接收。

（三）开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

（四）需要现场澄清的问题，投标商代表未到场书面澄清确认的，后果自负。

（五）招标公告发布后有需求的，可以申请入校至现场勘察。

- （六）注意事项

凡参加投标的相关人员在进入开标现场前完成以下程序:

1.凡参与投标的相关人员，进入学校时应遵守学校管理规定，配合工作人员的管理。进入开标现场后，应在开标室等候，不得随意走动；

- 2.入校申请

根据学校管理要求，校外人员需办理申请入校手续（请于开标时间前1天内完成进校申请的提交，如因个人原因未及时提交，导致开标当天无法进校的，后果自负）。具体办理流程如下：

（1）关注“智慧南医”公众号， 点击“访客系统”，进入系统。

（2）通过手机号和验证码登陆系统， 点击“入校申请”。（系统内访问部门：档案馆、校史馆，人员：谢亮，联系方式：025-86869091）。

（3）填写相关信息， 上传个人照片等。

（4）开标当天在校门口刷身份证入校。

- 三、投标保证金

本次招标项目不收取投标保证金。

- 四、投标无效的情形

（一）投标文件未加盖公章、法人或者授权代表未签字；

（二）未按照招标文件规定的格式投标；

（三）投标报价超过项目预算；

（四）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（五）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 五、本次招标联系事项

采购人联系人：谢老师                     电话：025-86869091

项目需求方联系人：金老师                 电话：025-86869095

邮政编码：211166

地址：南京医科大学江宁校区德馨楼C107室（南京市江宁区龙眠大道101号）

- 第二章 投标人须知

- 一、投标人要求

- （一）投标人资格要求：

- 1、参加本次招标的投标人应具备以下条件:

（1）具有独立法人资格，即具有独立订立合同的能力；（提供营业执照复印件盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次招标活动前近六个月内（2023年4月至今）任一月份的资产负债表和利润表，或2022年度审计报告（提供相关复印件并加盖公章），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次招标活动前近六个月内（2023年4月至今）任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）；

（5）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）投标人须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

（7）本次招标不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包（提供承诺书）；

2.投标人资质等级及范围必须符合下列条件之一（提供资质证书扫描件）：

工程设计建筑行业（建筑装饰工程）专业乙级资质。

（二） 无论投标的过程及结果如何，投标单位须自行承担包括其编制投标文件与递交文件在内的与参加投标有关的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

（三）在招标过程中投标人对招标人施加影响的任何行为都将导致取消投标或中标资格。

- 二、招标文件的组成、澄清及修改

- （一）招标文件的组成

招标文件包括本文件及所有按本条要求发出的修改澄清通知。

投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

- （二）招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，尽快认真审阅招标文件各项内容，若投标人对招标文件的资格要求或服务要求等存在疑问需要澄清，请于收到招标文件后 3 日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。若在规定时间内没有疑问,视为接受本招标文件。对于未提出澄清要求又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同该招标文件，招标人不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。所有的缺项、漏项均视为招标人优惠，合同执行时不予调整，责任由投标人自负。

所有问题的解答，将在3日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出，所有关于招标文件的澄清均作为招标文件的补充部分（答复中不包括问题的来源）。

- （三）招标文件的修改

在投标截止日期2日前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明，修改通知将送达全部投标人。

当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

- 三、投标文件的编制

- 、投标文件组成

1、投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2、投标人的投标文件应包括下列内容 (以下复印件均须加盖公章) ：

1）评分索引表

2）投标文件目录

3）资格审查合格条件

4）提供营业执照复印件

5）法定代表人资格证明书及授权委托书

6）承诺书

7）投标函

8）开标一览表

9）投标人基本情况表

10）类似业绩一览表、合同复印件

11）投标人认为需要提供的其他材料

3、投标人应当使用投标文件第四章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补，并需编制目录、页码。

- 4、资质、资格、合同业绩等相关证书或材料复印件加盖公章。

- （二）投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

4、需提供投标文件成果光盘或u盘一套，其内容须与其所递交的纸质投标文件一致。投标文件正本、副本、电子版，如有不一致之处，以正本为准。

5、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

6、开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，评标时按开标一览表中价格为准。

- 四、投标文件的递交

- （一）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须将投标文件密封提交，正本、副本、电子光盘/U盘（请注明投标单位名称和投标项目名称）可单独密封或一起密封。

2、标志：所有封袋上均需写明招标人名称和工程名称及标段，并加盖投标人公章。

- （二）投标截止期

投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。

招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

- （三）投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

投标人的补充、修改、替代或撤回通知，应按照本招标文件规定的要求编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”字样。

投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则招标人将拒绝退还其投标保证金。

- 五、开标

1、开标由招标人主持，邀请所有投标单位授权委托人/法定代表人参加。投标单位的授权代理人持本人有效身份证原件(或复印件)、授权委托书于投标截止时间前到达现场参加开标会。

2、开标时，由投标人推选的代表或招标人检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

3、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

- 4、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）未按期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

- 5、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章或签字的；

（2）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

（5）除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格后审时不一致的；

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（9）不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况；

（10）改变招标文件提供的量清单中的计量单位、数量；

（11）报价超出招标控制价的情况；

（12）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

- 六、评标办法

本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按服务指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人。具体打分方法如下：

| 序号 | 评审项目 | 最高得分 | 技术评审因素及评分规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 15 | 满足采购文件要求且投标报价平均价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／供应商报价）×15。（小数点保留两位） |
| 2 | 设计方案与技术思路 | 20 | 总体设计思路: 1、设计完整，主题设计明确、构思理念新颖，设计风格独特且与主体密切结合。在考虑总造价的基础上，重点亮点的营造和表现突出，表现手段有新意，有感染力强的亮点。展馆内重点设计区域为现代展示区域，现代展区在现有的空间结构基础上进行重新设计。展示手法具有多样性、科学性、合理性，展厅空间设计合理，且通行线路流畅。 （优得20分，良得12分，一般得5分） |
|  |  | 20 | 设计方案： 在设计方案中体现布展大纲和展陈文本内容，布展大纲和展陈文本需符合校史馆设计要领，专业合理。 （优得20分，良得12分，一般得5分） |
|  |  | 20 | 提供多媒体运用项目中硬件与软件(脚本内容详细完整且多媒体方案符合主题)的设计制作技术说明及展示效果说明。 （优得20分，良得12分，一般得5分） |
|  |  | 15 | 提供版面布展立面图(内容丰富、资料详实且空间效果图不少于 25 张，平面立面图不少于15张且平面立面图需要标注详细尺寸和材质工艺）。 （优得15分，良得9分，一般得4分） |
| 3 | 企业实力 | 6 | 1、投标人自2020年01月01日（含）至响应截止时间，承担过类似项目业绩的（设计服务范围需包含方案设计），每提供一个得2分，最高得6分。 （业绩以合同签订时间为准；提供设计合同复印件并加盖公章，原件备查，合同应能反映上述相关业绩信息，未提供或提供不全不得分。） |
| 4 | 售后服务 | 4 | 提供完善的售后服务方案，包含服务体系、服务管控、服务原则、服务内容、售后流程、服务方式、服务通讯、服务特点和服务承诺等。 （优得4分，良得2分，一般得1分） |

- 七、合同授予

- （一）中标

- 1、评标小组推荐前三名，由招标人确定中标单位并进行中标公示。

2、中标单位收到中标通知书后，应在7个工作日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

3、招标人按招标文件说明的评标办法进行评标，经评审，确定中标人。招标人对评标过程以及未能中标原因不负责任何解释。

- （二）合同签订

招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订合同。

- 第三章  项目需求

- 一、项目情况

1、项目名称：校史馆更新方案设计项目

2、建设地点：南京医科大学江宁校区

3、项目规模：布展面积约780㎡。

- 二、项目设计要求

- 1.需考虑校史馆受众定位

上级领导、学校师生、退休教师及老校友、兄弟院校等。

- 2.项目设计时需符合布展要求

（1）展览主题鲜明，展陈内容全面且重点突出，体现学校办学历史和特色，具有高度的思想性、知识性和原创性。

（2）结合声光电、数字及多媒体系统等现代技术手段，增强展馆的现代感和科技感，注重理性材料与感性手段的密切结合，打造沉浸式体验。

（3）参展流线顺畅引导，不回流、不对碰，充分利用展示空间，各个展区分区合理。

（4）坚持以人为本，寓教于乐。通过创造场景体验等方式，强化观众的参与性和互动性，达到寓教于乐的目的。

3.参照文件及规范

1、校史馆所在建筑平面图纸

2、相关法规和规范

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

《无障碍设计规范》 GB50763-2012

其它国家及地方现行标准和规划、建筑设计相关法规和规范

- 4.其他设计要求

（1）应包括方案创意、总体结构和布局、布展设计说明，效果图（鸟瞰图，平面图，动线图，各展厅等）；展柜、展台的形式和效果图；设计方案中所需要的各级标题及其下属所有文字、图片、配文整理创作，由投标方提供撰写。

（2）多媒体设计部分需充分考虑到实际落地性，提高整馆的体验互动性。

（3）投标人应提供完整的项目设计方案（通过U盘或者光盘等介质），并为我校校史馆项目后期政府采购提供招标参数，包括该项目在政府采购前的施工图、工程量清单（各一式2份）等服务，设计成果文件均必须符合国家现行有关规范要求。

（4）投标人应承担其编制投标文件以及递交文件所涉及的一切费用。一旦投标，所投标书设计方案的知识产权即归招标人所有。无论是否中标，招标人对投标人的投标文件及资料均不退回。

（5）在方案设计阶段，可深入研究项目的基础资料，完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸。

- 5.供货周期：15个工作日

- 第四章 格式合同

建设工程设计合同

(专业建设工程设计合同)

项 目 名 称：

工 程 地 点：

设计证书等级：

发   包   人：

设   计   人：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理 局

监制

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担南京医科大学江宁校区校史馆更新改造方案设计项目(以下简称“项目”或“本项目”)的编制工作(下称“工作”)，设计人接受委托。为明确双方的责任、保护双方的合法权益，确保设计工作的顺利完成，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》等相关法律法规签署本协议，以资共同遵守。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或中标通知书。

2.2 发包人提交的基础资料：

(1) 设计任务书；

(2) 规划市政等基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：

(1) 按各专业现行设计规范以及国家标准；

(2) 符合项目所在地各部门审批要求。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的， 如果合同文件存在歧义或不一致， 则根据如下优先次序来判断：

(1)本合同；

(2)中标通知书；

(3)设计标准、规范等技术文件；

(4)设计任务书；

(5)投标书及其附件；

第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容：

工程名称：南京医科大学江宁校区校史馆更新改造方案设计项目

工程概况：现有校史馆，原建筑面积约780平方米。

设计内容：包含但不限于全专业方案、施工图设计、施工配合等工作，具体包括但不限于建筑、结构、室内设计、智能化等相关专业的专项设计，并对整个项目设计工作负责，包括（但不限于）以下工作内容：

（1）审核并确认各专业相关图纸、承担必要的套用设计图签的责任、根据专业设计修改设计图纸；

（2）负责进行建筑、结构、设计、强弱电改造等的协调、调整和配合。

（3）负责对业主提出的有关设计、工程施工中的任何疑问提供意见和建议。

（4）工程配合工作，包括：施工期间具体配合施工现场进行设计交底工作；施工过程中涉及到与建筑设计相关部分的确认、修改、调整。施工过程中出现的问题应不定期到现场协商解决；工程结束后的最终验收。

图纸是指经相关部门审核、满足规范、满足发包人和施工要求、可供工程施工的图纸。

设计进度要求：15 日历天(收到中标通知书、规划等资料后10天，提交全套设计方案等所有文件；15天提交全套施工图设计文件)。

质量等级要求：设计部分必须满足国家相应规定要求，符合相应阶段设计深度要求，并满足发包人相关要求。

设计人必须在发包人指导、监督下，对本项目的计划、进度、质量、 成本、品质、服务、合约、档案、分包等方面工作， 全面行使“总负责、总管理、 总协调”的管理职责，并对所有成果承担全部责任。

设计人必须配合发包人，就以下各项内容对本项目的计划、档案等方面工作，行使“总协调”的管理职责，并对相关资料进行审核确认，将相关设计成果在本项目施工图上进行完善，图纸深度应满足招标及施工的要求。

其他配合事项：

(1)设计人按照报规报建文件资料的要求，制作和完善相关资料，并配合发包人的报批报建及前期的调研工作；

(2)配合甲方进行设计阶段各方案评审；

(3)出图盖章及配合甲方施工图审图、消防报批工作；

(4)其他需要设计人提供配合的事项。

第五条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：

| 序号 | 资料及文件名称 | 电子稿 CAD | 蓝图份数 | 提交周期 | 有关事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造设计方案 | 1 | 2 | 双方另行商定 | 含估算 |
| 2 | 改造设计施工图 | 1 | 2 | 双方另行商定 |  |

注：

- 施工图(总数在  份内)增晒不再另行收费。

- 设计人提供的蓝图(  2  份)需折叠装盒；盒子封面需注明项目名称，图 纸类别、张数，同一类型图纸多盒装的，需注明图号顺序；交图时，需提供图纸清单。

- 设计人送交的施工图阶段设计成果(如有)必须签字盖章，若未签字盖章，视为设计成果不合格。

4、设计人负责审图在报送、审核、回复期间的所有对接工作，确保在发包人规定的时间内取得审图合格证；在审图完成后，负责将盖好审图章且完整的施 工图纸、审图回复及清单、目录移交到发包人资料档案室完成归档工作，发包人 确认无误并签收后，方可认为施工图设计阶段工作完成。

第六条  费用

6.1 本合同项目的名称、规模、阶段、设计内容及设计费。价格明细如下图

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 （㎡） | 设计阶段 | 单价 （元/㎡） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2 本合同的设计费用为           万元（大写人民币           元整）。

6.3 结算方式： 本项目为总价包干合同，结算时费用不做调整。

第七条 支付方式

（1）本合同项下所有款项均以人民币支付；

（2）合同签订后，设计人提交全部设计方案文件并经发包人确认后10个工作日内支付合同价款20%；

（3）设计人完成全部施工图设计成果并经发包人确认后且施工图图审完成（如有）等手续，通过后10个工作日内支付至合同价款80%；

（4）工程竣工验收合格后15个工作日内支付至合同价款的100%。

注：1、双方委托银行代付代收有关费用。发包人收到设计人开具的增值税专用发票后予以付款。

第八条 双方责任

8.1发包人责任

8.1.1发包人在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限后，设计人按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延。

8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签定补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付设计费。

在未签订合同前发包人己同意，设计人为发包人有所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

8.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人己付的定金；己开始设计工作的，发包人应根据设计人己进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人员同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

8.1.5发包人应为设计人现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

8.2设计人责任

8.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准以及园区所在地政府规划部门的要求进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.2主体结构设计合理使用年限为  50  年。

8.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

8.2.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人己支付的定金。

8.2.5设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

8.2.6设计人应根据发包人管理要求派驻熟悉本项目设计工作的人员参加现场工程例会，及时对设计图纸问题进行解答；

8.2.7设计人应及时对需进一步明确或调整的设计图纸内容出具设计变更单或更新图纸，并在规定时间内（7个工作日）提交发包人纸质资料。

8.2.8因设计人未及时履行设计责任对发包人带来实际损失的，发包人有权对设计人进行经济处罚。

第九条 商业秘密及知识产权

双方均应保护对方的知识产权， 未经对方同意， 任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。设计成果版权在发包人付清设计费用后归发包人所有，设计人享有署名权。发包人鼓励设计人以本项目设计成果参与各类设计评奖活动， 项目报奖应体现双方对项目的共同贡献， 评奖成果应由双方共享。

第十条 争议

在合同履行过程中发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，双方同意向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其他

11.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

11.2设计人为本合同项目的服务至整个项目竣工为止。

11.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

11.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

11.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.7本合同双方签字盖章即生效，一式 6 份，发包人4份，设计人2份。

11.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到工商行政管理部门签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.10未尽事宜，经双方协商一致，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

| 发包人名称(盖章)：南京医科大学 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 地址：江宁区龙眠大道101号 电话：025-86869246 开户银行：南京市工商银行汉中门支行 行号：102301000149 帐号：4301010109001038622 | 设计人名称(盖章)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 地址： 电话： 开户银行： 行号： 帐号： |
| --- | --- |

# 第五章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

附件一、投标涵格式

投标函格式

致：南京医科大学

根据贵方的 项目（项目编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名)代表我方______________       （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，我公司宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期天期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：                           电话：

传真：

投标人开户行名称：

投标人名称：

账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

法人（签字）：

日期： ____年__月__日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 项目（项目编号：）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购投标、合同签订等有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

身份证号码：_______________________

联系电话：（手机）_______________________

单位名称：________________________________

单位地址：________________________________

法人签字：

授权单位盖章：

日期：     年   月    日

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：   分包号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 小写：¥ |
| 货物品牌及型号 |  |
| 质保期限 |  |
| 其他优惠承诺 |  |

投标单位名称（加盖公章）：

日期：  年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件四、分项报价表

分项报价表

项目名称：                                        项目编号：

| 产品或服务模块 | 工作内容/设备参数 | 项目报价 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

附件五、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、投标人应逐一说明技术参数和偏离情况，如直接复制招标文件技术要求的按照无效投标处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                     （盖章）

附件六、商务条款偏差表格式

商务条款偏差表

（投标文件与招标文件的偏差）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 符合、正偏离、负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明 |  |  |  |
| 3 | 授权代表身份证明 |  |  |  |
| 4 | 法人授权书 |  |  |  |
| 5 | 财务报表等 |  |  |  |
| 6 | 缴税及社保证明 |  |  |  |
| 7 | 无重大违法说明 |  |  |  |
| 8 | “信用中国”查询证明 |  |  |  |
| 9 | 供货期限要求 |  |  |  |
| 10 | 支付方式要求 |  |  |  |
| 11 | 售后服务及质保要求 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标单位名称（加盖公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

1、技术服务方案；

2、安全保密措施；

3、售后服务方案等；

附件八、拟派项目经理简历

拟派项目经理简历

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的资质： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 类似项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作年限 | 文化程度 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：格式仅供参考，可自行扩展

附件十、 投标人类似业绩情况表

类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况（如有） | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

（1）请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件与获奖证明。

附件十一：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的(项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为(企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件十二：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

苏美达国际技术贸易有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。(若有)

主要专业技术能力有：。(若有)

声明人（公章）：

日　　　　期：          年     月    日

附件十三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

苏美达国际技术贸易有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：          年     月    日

附件十四、投标保证金缴纳凭证

可以不缴纳

附件十五、 资格证明文件

附件十六、 投标人认为需要提供的其他资料