南京医科大学

数字迎新与服务系统项目

招

标

文

件

南京医科大学

2013年5月31日

根据学校信息化建设和发展的需要，我校将进行数字迎新与服务系统项目的招标，欢迎符合条件的投标人前来报名。现就有关事宜通告如下：

1、招标人：南京医科大学

2、招标项目名称：数字迎新与服务系统项目

3、招标内容：“数字迎新与服务系统”开发、集成、实施（系统详细功能需求见附件）

4、投标单位资质（格）要求（说明）：

1）符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；

2）在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。最近两年的财务状况良好，符合国家法律规定，工商税务登记且年检合格，有能力提供相应软件开发和集成服务；

3）具有履行合同所必需的专业技术能力，能为本项目成立固定的系统开发、售后维护团队，能提供良好的技术支持与售后服务；

4）投标人必须具有省级或以上信息产业部门颁发的软件企业认定资质和相关软件产品认证证书；

5）具有本科类高校“数字迎新与服务系统”开发、集成、实施的成功案例；

6）近三年内，在经营活动中没有违法记录；

7）本项目不接受联合体投标。

5、投标报名（领取招标文件）截止时间：2013年6月9日下午5：00。报名地点：南京医科大学五台校区图书馆四楼信息与网络中心。联系人：陈老师；联系电话：025-86862861。

6、投标截止时间：2013年6月14日下午2：00。投标人应在规定的时间内将投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学五台校区图书馆四楼信息与网络中心。

7、投标文件中应包含以下内容：

1）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、公司对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明；

2）系统报价；

3）项目方案（包括项目实施计划、工作人员安排、时间进度表、培训计划等）；

4）服务承诺；

5）其它需要说明内容。

8、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

9、投标单位必须免费提供新建系统与学校现有相关应用系统的集成服务,配合学校进行新建系统与我校现有统一身份认证平台、信息门户平台、共享数据库平台的集成。

10、工期：系统上线正式使用的日期为：2013年7月20日。

11、付款方式：

1）合同签署后15个工作日内，支付合同总价款的30%；

2）系统开发、安装、调试、部署、验收完毕后15个工作日内，支付合同总价款的60%；

3）系统正常运行三年后（服务期满），支付合同总价款的10％。

12、招标相关事宜联系人及联系方式：

请联系信息与网络中心陈老师，联系电话：025-86862861。

信息与网络中心

2013年5月31日

附件：系统详细功能需求

系统详细功能需求

一、总体技术要求

投标方设计的技术方案必须符合我校数字化校园整体设计方案。

本次数字迎新与服务系统项目所涉及的各应用建设所采用的技术路线应充分支持我校数字化校园建设的应用需求和未来发展，同时考虑到系统的总体拥有成本。

应用开发应采用J2EE标准、组件技术及在数据交换上对XML的支持，使系统功能最优化，同时将整体系统内部在技术上的相互依赖性减至最低。

1、遵循学校信息化标准

系统的建设必须符合和遵守学校制定的信息化相关标准要求，以便规范地进行业务数据的采集、存储、传输、应用。软件供应商应熟悉学校数据标准规范和数据接口规范，在学校标准覆盖不全的情况下，根据国家相关部门制订的标准，与学校一起升级和完善学校自己的标准。

2、应用程序的编程语言

平台及应用系统软件必须遵循J2EE的技术路线，采用Java编程语言和服务器端Java技术进行开发

3、面向对象的组件技术

面向对象技术的组件模型为软件体系结构设计和大型应用软件开发给予了强有力的支持，着重于开发构成应用程序“业务对象”的可重复使用的组件，利用这些组件顺利地建立分布式应用程序。

4、应用程序开发与运行结构

应用系统平台的开发及运行结构要基于后台数据库的三层架构，即Web服务器、应用服务器和数据库服务器。应用软件采用主流应用程序开发工具，并最有效地支持按J2EE规范的Java程序语言开发应用程序。

5、接口技术

各个系统相对独立、接口清晰，业务流程升级和改造可在系统内部实现。各个系统之间协同工作，不同的系统在同一运行环境下彼此之间通过接口进行程序模块的调用、参数传递、数据共享。

二、项目建设需求

数字迎新与服务系统的建设应涉及新生入学的各个环节，面向学校各部门、全体新生及家长提供综合信息管理与服务。系统应基于网络技术和数据共享理念，在参与迎新的各相关部门之间实现数据的高度共享和流动，明确各部门的责任和业务管理范围。

数字迎新与服务系统主要包括：新生服务、现场迎新办理和迎新查询统计。系统涉及学校多个相关部门，要求提供灵活的数据接口。

1、新生服务

为新生及家长提供一个了解校园学习及生活的平台，通过该平台可进行来校报到之前的准备工作，家长可在新生报到期间准确掌握新生的报到情况。

1）信息发布：发布近期迎新相关的公告及各类通知。主要内容包括：入学须知、奖助学金介绍、绿色通道简介、助学贷款介绍、勤工助学、帮困措施、报到流程介绍、校车接站信息发布等。

2）新生信息采集：对个人基本信息进行核对及确认，对未登记的个人详细信息（如家庭成员、困难情况等）进行登记。

3）生活用品预定：可对新生所需的生活用品服务进行基础调研，为实际现场迎新服务的内容提供准备信息。

包括：来校报到行程的登记，为学校接站安排提供数据基础；军训服装预订，可根据尺码信息，对所需尺寸的军服进行预定；学习用品及生活用品预订；以及各项迎新相关服务的预定。

4）在线缴费。

5）报道流程单：新生及家长可准确掌握新生的报到流程及报到进度。

2、现场迎新办理

1）迎新数据准备：迎新准备过程中，学校将落实迎新的流程、环节、日程安排、各个环节的办理人员等信息，并对迎新系统进行数据初始化。包括学生学号、分班数据、缴费数据、宿舍安排等数据。

2）现场迎新办理：学生通过二代身份证快速的进行身份的识别；办理人员能一目了然的看到报到新生的个人信息及各类项目的办理情况。待具备集成条件时，可以进行识别方式的扩展，包括一卡通刷卡识别、条码识别、身份证识别等。

3）迎新离线办理

系统应能应对迎新现场网络中断或系统暂时无法访问的情况，可提供离线的文件办理。

4）未报道学生管理

提供对新生无法按时到校报到的原因进行记录和管理。

3、迎新查询统计

系统应提供完善的数据查询与统计分析功能，可供各级管理人员实时的了解学生的报到情况，便于进行事中控制，协调资源分配。提供的分析内容应包括对报到进度的统计、对报到率的统计、对缴费情况的统计和查询、对每个报到项目的报到情况进行统计等，以便实时的了解院系的报到进度；学校各级管理部门可以随时查询迎新各项工作的进程，以据此进行决策、调控。

三、项目实施要求

1、时间进度要求

本次项目自合同正式签署生效起1个半月内完成，各类应用系统应进入全面试运行，投标方应提供为期三年的免费服务。迎新当日需提供工程师驻场服务，保障迎新系统更可靠运行。投标方需要在投标文件中给出预实施工期进度表。具体进度要求待定，中标后与招标方商议决定。

2、实施方案

该项目规模较大，系统需求复杂，涉及部门、环节多，要保证顺利有序实施，投标方必须对实施工作作出详尽慎密的组织实施方案。投标方案中应进行简要的描述，主要内容应包括以下几个层面：

为了保证实施过程顺利有序，投标人必须作出详尽慎密的实施方案，主要内容应包括以下几个层面：

1）组织架构与职责

描述项目成员的组成，以及成员的职责。

2）实施阶段划分

描述各个实施阶段的工作范围、内容、人力投入、过程、责任、交付成果等。

3、项目管理

投标方必须提出对项目的建设进行科学严格的管理方案与措施，使的项目系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施。

1）项目配置管理

在项目的开发过程中以及交付使用后，会产生大量文档和程序，如：需求分析说明、设计说明、可执行码、用户手册、测试用例、测试结果等技术性文档以及合同、计划、会议记录、报告等管理文档，而且文档的版本在不断变迁和修改中，势必产生一个庞大、动态的信息集合。因此，必须建设相应的配置管理系统，通过一系列技术、方法和手段来维护产品的历史、鉴别和定位产品独有的版本、在产品开发和发布阶段控制变化，制定规范的配置管理工作计划和流程，沟通交流配置管理工作情况，从而使管理制度化、有效减少重复性工作、保证产品的质量和效率和系统的后续升级和维护。

2）项目管理规范和手段

根据该项目的实施方案，在实施过程中，为了保证用户方、开发方、专家监理等各方能够对项目建设实施进行监控，及时发现和解决的问题，必须建立相应的项目管理规范，包括项目执行监控流程、执行监控的方法、执行监控的责任等，使管理和监控工作流程化、规范化，管理和监控工作责任明确。

3）项目管理控制

该项目的管理控制包含多个方面：项目范围、风险、进度、质量、变更管理控制，贯穿项目开发建设的始终，必须做到对项目建设范围准确定义，一旦范围发生变更，要有相应的变更控制和应对措施。

4）风险管理

项目风险管理是对项目风险从识别到分析到应对措施的一个过程，包括风险识别、风险量化、风险对策、风险对策实施控制四个方面。项目在实施过程中会出项各种各样的风险，必须做到充分、有效识别风险，应对风险和控制风险，在项目实施之初必须制定风险预测和规避风险的对策。

四、项目培训

培训应贯串于整个项目的实施过程中，包括在从项目准备、研发到项目运行的全过程中。需要提供以下几方面关于培训的描述：

1、培训要求

投标人派出的培训教员应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；所有的培训教员必须用中文授课；投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料；投标人应按合同规定安排培训时间和培训名额。

2、培训方式

包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与。

3、培训工作的内容和对象描述

投标人进行的培训工作包括了培训方案的设计、培训制度的制定、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训课程符合我校实际的需要。在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训阶段安排包括：项目管理培训、系统管理培训、系统运行维护培训等。

五、售后服务保障

投标人应承诺保证该项目按时正式稳定地运行，并承诺提供三年免费服务。

投标人应承诺根据对我校相关业务运做的规律来有计划地制定服务保障体系。

本项目一旦运行起来，就占有很重要的地位，稍有差错就会引起各方面的反映和损失，所以系统的售后维护服务和技术支持工作也应有足够保障。投标方作为具有丰富信息化项目经验的系统集成和软件开发企业，应通过自身不断的努力和原厂商的鼎力支持；针对客户的不同的系统的需求，制定不同的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系。

除了上述的有关承诺之外，投标人关于服务保障体系的描述应具体包括如下内容：

1、运行保障机构

主要描述公司对于对本项目的运行保障能力描述。

2、运行服务内容

投标人应确保本次招标的各类应用支撑平台安全稳定的运行，并承诺提供一年免费服务，售后服务期自验收合格之日开始计算。方案中应对服务的范围和内容进行详细阐述，并至少包括以下内容：

1）缺陷管理：针对本次招标的各类应用支撑平台中存在的bug、缺陷，不论在保期内、外，投标方均应持续提供修正与消缺服务。

2）应急故障处理：系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，投标人响应的情况描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。

3）系统升级：提供应用平台的软件补丁版本的升级服务。

4）需求变更：对于学校自身业务规则的变化导致的非模块级功能需求变更、性能要求提升导致的部署结构变化，可经双方协商提供限定次数的服务支持。

5）文档服务：整个服务过程均需有完善的文档记录，便于跟踪、分析问题；对各项服务提供详细的书面报告，包括故障处理报告、健康巡检报告、系统性能检测调优报告、维护总表报告、服务年度报告等。

6）运行支持：对系统运行过程中师生用户及业务部门的问题提供解答和问题解决跟踪，对于关键业务点的上线推广与运行提供现场保障。

3、服务请求流程

投标方需对用户支持或维护请求处理的流程进行详细描述。

4、服务请求方式

对我校与投标方联系沟通的方式进行详细描述，以方便我校便利的获取各类即时的和非即时的服务支持。投标方提供的服务请求方式至少应包括：服务热线电话和联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站。

投标人是否设有用户投诉受理电话，对用户的意见做出反应。如果有用户投诉受理电话，请描述以下内容：电话号码（或传真）、投诉中心负责人和受理答复时间。

六、成果移交

在本期项目的开发过程中和交付使用后，中标方应该将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料交付给采购人，而且要提供明确的交付清单。交付的成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。交付内容主要包括以下部分：

1、可运行的系统

2、技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、系统设计说明、用户手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等。

3、管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如：计划、报告、讨论纲要、会议记录等。